【文字解读】关于《乌拉特前旗2024年-2026年重点区域绿化工程抚育管护项目》的政策解读

全旗上一轮重点区域绿化工程抚育项目已到期，就新一轮(2024一2026年)重点区域绿化工程抚育项目进行重新招标，我旗进一步摸清底数对原标段进行优化整合，重新编制了三本作业设计，共涉及29个标段。其中:《乌拉特前旗2024-2026年110国道、G6高速公路、包兰铁路(包头交界一五原交界)段绿化工程抚育作业设计》共15个标(1标-15 标)；《乌拉特前旗2024-2026年西佘线、东河水系、卧羊台段绿化工程抚育作业设计》共7个标(16标-22标)；《乌拉特前旗2024-2026年新苏线西五公路、北西公路、黑蓿公路、西出口公路绿化工程抚育作业设计》共7个标(23标-29标)。

- 一、项目设计目的是什么？

为巩固重点区域造林绿化成果，提升人工造林质量，保护好现有林木，切实加强全旗高速公路、铁路、国省干道及各级通道，城镇及周边，园区等重点绿化区域林木抚育管理工作，提高林分质量和生态效益，使区域生态环境得到优化，提高林分质量，达到绿化、美化、景观提升的效果，形成健康优美、富有特色的各级道路两侧森林景观，特编制本抚育设计。

- 二、项目设计的编制依据是什么？

（1）《森林抚育规程》（GB/T15781-2015）；

（2）《造林技术规程》（GB/T15776-2016）；

（3）《森林资源规划设计调查技术规程》（GB/T26424）；

（4）《森林抚育作业设计规定》林造发〔2014〕140号；

（5）乌拉特前旗林木抚育管护办法；

（6）当地现行绿化养护经济指标。

- 三、项目设计的基本原则是什么？

（一）因地制宜原则。根据林木生长年限、灌溉方式、立地条件、气候情况、土壤墒情等合理确定浇水次数。

（二）相对集中原则。抚育标段安排要相对集中连片，具备一定规模，便于工程管理，同时便于抚育设计、施工和检查验收。

（三）专业队抚育为主原则。重点区域林木抚育管理应以专业队为主进行施工（由林草部门组织公开招标有资质绿化养护施工企业），提高抚育效率和质量。

（四）依法行事原则。严格执行国家法律、法规和有关林业工程项目 管理办法及相关技术规程，按方案组织实施，按标准进行验收，权责明确，依法行事。

- 四、项目建设的内容及规模、项目建设期限、投资规模及资金来源是什么？

（一）《乌拉特前旗2024-2026年110国道、G6高速公路、包兰铁路(包头交界一五原交界)段绿化工程抚育作业设计》

1.项目建设内容:包括浇水、除草、病虫害防治、渠道供水管道维修管理，网围栏维修，新打围堰，更新造林，巡查护林，清理林地内垃圾等。抚育面积20006亩，划分为15个标段，共1848个小班。

- 2.项目建设期限：2024年1月-2026年12月。

- 3.投资规模及资金来源

项目总投资5228.26万元。其中浇水费3752.06万元，除草费870.15万元,病虫害防治费360.1万元，渠道管道维修费60.03万元，网围栏维修费29.41万元，新打围堰费6.15万元，管护防火费60.03万元，租用机电井费用11.40万元，新铺地下管道费6.75万元，勘测设计费30.93万元，建设单位管理费41.25万元。

资金来源：争取国家关于中幼林抚育、低质低效林改造专项资金和乌拉特前旗人民政府投资。

- （二）《乌拉特前旗2024-2026年西佘线、东河水系、卧羊台段绿化工程抚育作业设计》

- 1.项目建设内容：包括浇水、除草、病虫害防治、渠道供水管道维修管理，网围栏维修，巡查护林，清理林地内垃圾等。抚育面积9907亩，划分为7个标段，共231个小班。

- 2.项目建设期限：2024年1月-2026年12月。

- 3.投资规模及资金来源

项目总投资2845.27万元。其中浇水费1951.66万元，除草费475.53万元,病虫害防治费178.33万元，渠道管道维修费29.71万元，网围栏维修费28.15万元，护林林地保洁费88.9万元，管护费29.72万元，泵房看护费24万元，间接费39.28万元。

资金来源：争取国家关于中幼林抚育、低质低效林改造专项资金和乌拉特前旗人民政府投资。

- （三）《乌拉特前旗2024-2026年新苏线西五公路、北西公路、黑蓿公路、西出口公路绿化工程抚育作业设计》

- 1.项目建设内容：包括浇水、除草、病虫害防治、渠道供水管道维修，网围栏维修，新打围堰、管护防火等。抚育面积4437亩，划分为7个标段，共499个小班。

- 2.项目建设期限：2024年1月-2026年12月。

- 3.投资规模及资金来源

- 项目总投资1332.55万元。其中浇水费956.67万元，除草费200.08万元,病虫害防治费79.87万元，渠道管道维修费13.32万元，新打围堰费49.15万元，管护防火费13.32万元，新网围栏1.75万元，勘测设计费7.88万元，建设单位管理费10.51万元。

- 资金来源：争取国家关于中幼林抚育、低质低效林改造专项资金和乌拉特前旗人民政府投资。