巴彦淖尔市生态环境局关于“金泉工业园区

洗煤厂露天堆放煤炭现象普遍，其中浩通

清洁能源公司露天堆放煤炭约7万吨，

卸煤作业现场扬尘四起，厂区煤矸石

自燃严重”整改任务的自评报告

按照巴彦淖尔市中央环境保护督察反馈意见整改落实工作领导小组办公室《关于做好第二轮自治区生态环境保护督察报告和2023年度自治区黄河流域生态环境警示片反馈整改任务销号工作的通知》(整改办〔2024〕19号)要求，第二轮自治区生态环境保护督察反馈任务中涉及乌拉特中旗的“金泉工业园区洗煤厂露天堆放煤炭现象普遍，其中浩通清洁能源公司露天堆放煤炭约7万吨，卸煤作业现场扬尘四起，厂区煤矸石自燃严重。”问题，相关整改措施全部完成，达到了整改目标要求，现申请履行销号程序。

一、整改措施落实情况

1.整改措施:立即查处相关企业违法违规行为，责令限期整改到位。

落实情况:依法依规对4家企业(浩通、丰达、泰祥、中驰)进行了查处，目前，浩通、泰祥露天堆放煤炭已全部入仓入库;丰达、中驰采取了临时苫盖措施。

2.整改措施:2024年12月底前，浩通清洁能源公司完成煤研石自燃整改工作。

落实情况:浩通清洁能源公司委托编制完成了《乌拉特中旗浩通清洁能源有限公司煤矸石综合利用项目环境风险评估报告》。截至目前，未发现新的煤矸石自燃现象。

3.整改措施:2025年6月底前，乌拉特中旗在常态化落实洒水抑尘、道路积尘清扫、储煤棚内装卸、苫盖苫布、喷洒抑尘剂等扬尘污染管控措施基础上，完成露天堆放煤炭的清理工作。

落实情况:累计对园区洗煤企业开展多种方式巡查10次，巡查过程中企业均常态化落实洒水抑尘、道路积尘清扫、储煤棚内装卸、苫盖苫布、喷洒抑尘剂等扬尘污染管控措施，并已将露天堆放煤炭全部清理入库。

二、整改目标完成情况

按照《整改方案》要求，规范了煤炭储存封闭煤棚内及严密遮盖措施，同时加强了日常监督执法，完成了监督检查工作。达

到了整改目标要求。

三、相关制度机制建设情况

巴彦淖尔市生态环境局乌拉特中旗分局建立了常态化监督监管机制，加强了日常监督管理，扎实推进煤炭企业环境隐患排查整治，落实监管责任。