新安农场2024年日处理300吨玉米烘干项目（四期）实施方案

- 一、项目名称：

- 新安农场日处理300吨玉米烘干项目（四期）

- 二、项目类别：

- 农业附属设施产业项目

- 三、项目实施地点：

- 巴彦淖尔市新安农场六分场

- 四、项目建设性质：

- 新建项目

- 五、项目实施时间：

- 2024年1月1日－2024年11月30日

- 六、项目责任单位及责任人：

- 巴彦淖尔市新安农场有限公司       白炯

- 七、项目建设内容：

1、新建院墙、大门（电动）、监控，投资：25万元

2、200KV、50KV变压器各一台，投资：10万元

- 扦样室一间，投资：5万元

- 4、湿粮库及其附属设施，投资：77万元

- 5、5296平米晾晒场地硬化，投资：71万元

- 6、玉米烘干塔配套附属设施，投资：47万元

- 八、资金规模及筹资方式：

- 本项目总投资 235万元，使用中央财政衔接推进乡村振兴补助（欠发达国有农场巩固提升任务财政）资金 235万元。

- 九、受益对象：全部环节预计可带动农户425户828人。其中脱贫户31户46人。

十、群众参与和利益联结：该项目实施后，进一步完善玉米烘干项目基础设施，同时在整个运行过程中我们推行了三项联农带农措施，一是免费为脱贫户烘干存储玉米，二是拿出收益金的30%来作为联农带农帮扶措施准备金，三是创造3到5个就业岗位，优先向脱贫户提供就业岗位。通过夯实巩固脱贫攻坚成果基础设施建设，促进产业发展有效提升，提高当地群众产业收入，提升群众的幸福感、满意度，为当地乡村振兴长远发展奠定基础。

- 十一、绩效目标：

- 巴彦淖尔市新安农场有限公司玉米烘干建设项目建成后，预计年生产周期60天，烘干玉米能达18000吨，按上级收益金收取要求，全年给农场增收效益预计10.57万元，对新安农场调整产业结构、提升农场整体效益具有重要意义，且项目建成后，可服务于整个新安地区50万亩的粮食种植区域，通过带动粮食销售进一步刺激新安农场及周边农村的农业种植业结构调整，切实提高农民收入。因此，本项目具有较好的经济效益、社会效益，项目建成投产后将有力地带动和促进新安农场经济社会的全面发展。