附件1：套内零星沙丘治理统计表

| 乡镇 （农场、林场） | 行政村 （分场、作业区） | 沙丘名称 | 面积 |  |  |  | 土地权属 | 类型 （流动、半固定、固定） | 治理措施 | 位置坐标 （1个控制点） | 治理时间、面积 |  | 责任人 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 50亩以上 | 100亩以上 | 1000亩以上 | 5000亩以上 |  |  |  |  | 2024年 | 2025年 | 乡镇 | 行政村 | 林草局 |
| 乌拉特前旗 |  |  |  | 3990 | 8400 | 6710 |  |  |  |  | 18540 | 560 |  |  |  |
| 西小召镇 |  |  |  | 1050 |  |  |  |  |  |  | 1050 |  |  |  |  |
|  | 乃马岱村 | 1小班 |  | 150 |  |  | 集体 | 固定 | 在黄河防洪堤内，水利部门已进行规划治理种草 | X：36544271.2891 Y： 4519364.3825 | 150 |  | 赵俊 | 刘文贤 | 巩楞 |
|  | 乃马岱村 | 2小班 |  | 900 |  |  | 集体 | 固定 | 西小召镇政府和自然资源部门已规划为耕地占补平衡地块，规划平整沙丘后开垦为耕地 | X：36546366.5846 Y:4519868.3884 | 900 |  | 赵俊 | 刘文贤 | 巩楞 |
| 乌拉山镇 |  |  |  | 650 | 3250 | 6710 |  |  |  |  | 10610 |  |  |  |  |
|  | 盐海村 | 1小班 |  |  | 1150 |  | 集体 | 固定 | 封沙育林 | X:36551362.0326 Y:4516944.002 | 1150 |  | 乔宝强 | 柳四 | 巩楞 |
|  | 盐海村 | 2小班 |  |  |  | 6710 | 集体 | 固定 | 封沙育林 | X:36524204.3479 Y:4522210.2842 | 6710 |  | 乔宝强 | 柳四 | 巩楞 |
|  | 盐海村 | 3小班 |  |  | 2100 |  | 集体 | 固定 | 封沙育林 | X:36551104.4204 Y:4520491.3506 | 2100 |  | 乔宝强 | 柳四 | 巩楞 |
|  | 塔布村 | 1小班 |  | 650 |  |  | 集体 | 固定 | 封沙育林 | X:36551399.9227 Y:4521134.8922 | 650 |  | 乔宝强 | 贾宝田 | 巩楞 |
| 西山咀农场 |  |  |  | 1050 |  |  |  |  |  |  | 1050 |  |  |  |  |
|  | 西山咀农场 | 1小班 |  | 400 |  |  | 集体 | 固定 | 已开发为养殖园区，园区内道路两侧已绿化 | X:36548074.8442 Y:4511447.1452 | 400 |  | 张志华 | 曹俊 | 巩楞 |
|  | 西山咀农场 | 2小班 |  | 650 |  |  | 集体 | 固定 | 已开发为养殖园区，园区内道路两侧已绿化 | X:36551063.1453 Y:4520414.3566 | 650 |  | 张志华 | 曹俊 | 巩楞 |
| 额尔登布拉格苏木 |  |  |  | 1240 | 5150 |  |  |  |  |  | 5830 | 560 |  |  |  |
|  | 阿力奔嘎查 | 1小班 |  |  | 1550 |  | 集体 | 固定 | 草原围栏 | X:36583856.8672 Y:4536424.1799 | 1550 |  | 乌兰巴特尔 | 张德胜 | 巩楞 |
|  | 阿力奔嘎查 | 2小班 |  | 180 |  |  | 集体 | 固定 | 封沙育林 | X:36578024.9763 Y:4529191.5034 |  | 180 | 乌兰巴特尔 | 张德胜 | 巩楞 |
|  | 阿力奔嘎查 | 3小班 |  | 230 |  |  | 集体 | 固定 | 灌木造林 | X:36580628.0235 Y:4531106.3407 |  | 230 | 乌兰巴特尔 | 张德胜 | 巩楞 |
|  | 阿力奔嘎查 | 4小班 |  | 150 |  |  | 集体 | 固定 | 灌木造林 | X;36579602.9827 Y:4529409.7482 |  | 150 | 乌兰巴特尔 | 张德胜 | 巩楞 |
|  | 西羊场嘎查 | 1小班 |  | 150 |  |  | 集体 | 固定 | 草原围栏 | X:36580553.5642 Y:4531104.2133 | 150 |  | 乌兰巴特尔 | 于斌 | 巩楞 |
|  | 西羊场嘎查 | 2小班 |  |  | 3600 |  | 集体 | 固定 | 封沙育林 | X:36581588.5838 Y:4538740.6092 | 3600 |  | 乌兰巴特尔 | 于斌 | 巩楞 |
|  | 西羊场嘎查 | 3小班 |  | 530 |  |  | 集体 | 固定 | 草原围栏 | X:36580884.108 Y:4533636.671 | 530 |  | 乌兰巴特尔 | 于斌 | 巩楞 |